## Slide 1: TimeLine Blood4Life
7 Week
Apresentação
Sprint 2
Start: 26 de Outubro
1 Week
Organização das novas atividades
Divisão das tarefas para todos os integrantes e arrumar erros que foram apontados pelo Alex.
Start: 27 de Outubro
Conexões
Começar conectar back-end com front-end e banco de dados com o azure.
Start: 09 de novembro
1 Week
Terminar conexões
Terminar conexões com o banco de dados e integrar o dashboard.
Start : 17 de novembro
Dashboard e Testes
Testes das funcionalidades do site, junto com seu dashboard.
Start : 22 de novembro
Ultimos testes e apresentação
Treinar apresentações
Start : 23 de novembro
Apresentação
Sprint 3
Start e final : 27 de novembro
Revisão e novas Atividades
Validação das atividades anteriores.
Start: 02 de Novembro
1 Week
1 Week
1 Week